Whiteboard

프로젝트 아카이브

디자인 팀을 위한 협업 화이트보드 앱

Google Opal 유사, 더 심플하게

2026년 4월 2일

# 1. 프로젝트 개요

프로젝트명

Whiteboard — 협업 화이트보드 앱

목적

디자인 회사 팀원들과 다양한 클라이언트와 다양한 프로젝트를 진행하면서 프로젝트 별로 노드 방식의 화이트보드를 만들고 동료들과 실시간으로 아이디어 혹은 작업물을 생성하고 공유.

벤치마크

Google Opal과 유사하지만 더 심플하게 구현

주요 기능 목표

- 프로젝트/보드 단위 관리

- 무한 캔버스 (드로잉, 도형, 텍스트, 이미지)

- 이미지 드래그앤드롭 업로드

- 실시간 다중 사용자 협업 (Phase 2 ✅ 완료)

- 댓글/커뮤니케이션 시스템 (Phase 3)

개발 방향

로컬 테스트 후 온라인 퍼블리싱

# 2. 기술 스택 결정사항

| 역할 | 선택 기술 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 캔버스 | tldraw v3 | 무한 캔버스, 드로잉/도형/이미지 내장, MIT 라이선스 |
| 실시간 동기화 | @tldraw/sync (CRDT) | tldraw 네이티브 협업 라이브러리, TLSocketRoom 기반 CRDT 합병 |
| API 서버 | Hono + Node.js | 경량, 빠름 |
| DB (로컬) | SQLite (better-sqlite3) | 설정 불필요, 파일 1개 |
| DB (프로덕션) | PostgreSQL | 환경변수로 전환 |
| 이미지 처리 | sharp + multer | 업로드 최적화, 리사이징 |
| 스타일링 | Tailwind CSS v3 | 빠른 UI 구성 |
| 모노레포 | pnpm workspaces + Turborepo | 클라이언트/서버/공유 패키지 분리 |
| 프로세스 관리 | PM2 | 로컬 서버 상시 실행 |

# 3. Phase 1 — 로컬 MVP (완료)

## 3.1 디렉토리 구조

R_01/

├── apps/

│   ├── client/          # React + Vite + tldraw

│   └── server/          # Hono + SQLite

├── packages/

│   └── shared/          # 공유 TypeScript 타입

├── ecosystem.config.cjs # PM2 설정

├── start.sh             # 서버 시작 스크립트

└── stop.sh              # 서버 종료 스크립트

## 3.2 구현된 API 엔드포인트

- GET/POST /api/projects

- GET /api/projects/:id

- PATCH/DELETE /api/projects/:id

- GET/POST /api/projects/:id/boards

- GET/PATCH/DELETE /api/boards/:id

- GET/PUT /api/boards/:id/document (보드 상태 저장/불러오기)

- POST /api/upload (이미지 업로드, sharp 최적화)

- GET /health

## 3.3 화면 구성

- / — 프로젝트 목록 (컬러 카드 그리드, 색상 선택 포함)

- /project/:id — 보드 목록

- /board/:id — tldraw 무한 캔버스 (펜, 도형, 텍스트, 화살표, 이미지 도구)

## 3.4 Phase 1에서 해결한 주요 기술 이슈

## Issue 1: ESM 모듈 내보내기 오류

문제

@whiteboard/shared 패키지에서 ok, fail 함수를 찾을 수 없음

원인

packages/shared/package.json에 "type": "module" 누락

해결

"type": "module" 추가 + import 경로에 .js 확장자 명시

## Issue 2: 브라우저 빈 화면 (Blank Page)

문제

localhost:5173 접속 시 흰 화면만 표시

원인

tldraw 내부 의존성 lodash.isequalwith (CJS 모듈)이 Vite ESM 변환 실패

해결

vite.config.ts의 optimizeDeps.include에 lodash.isequalwith, @tldraw/tldraw, @tldraw/editor 추가

## Issue 3: 서버 미실행 문제

문제

서버가 실행되지 않아 연결 거부 오류

해결

PM2로 프로세스 관리, start.sh/stop.sh 스크립트 제공

# 4. Phase 2 — 실시간 협업 (완료)

## 4.1 구현 목표

같은 보드를 여러 사용자가 동시에 편집할 수 있는 실시간 협업 기능 구현. 커서 위치, 선택 영역, 캔버스 변경사항이 모든 참여자에게 즉시 동기화.

## 4.2 아키텍처

- 서버: @tldraw/sync-core의 TLSocketRoom으로 보드별 협업 룸 관리

- 전송: ws 라이브러리 기반 독립 WebSocket 서버 (포트 1234)

- 클라이언트: @tldraw/sync의 useSync 훅으로 WebSocket 연결 및 상태 동기화

- 영속성: 룸에 변경 발생 시 2초 debounce 저장, 마지막 사용자 퇴장 시 즉시 저장

## 4.3 새로 추가된 파일

- apps/server/src/ws/RoomManager.ts — 보드별 TLSocketRoom 생성/관리/저장

- apps/server/src/ws/setupWebSocket.ts — /rooms/:boardId WebSocket 엔드포인트

- apps/client/src/lib/userInfo.ts — 세션 단위 랜덤 사용자 이름/색상 생성

## 4.4 수정된 파일

- apps/server/src/index.ts — setupWebSocket(env.YJS_PORT) 추가

- apps/client/src/components/canvas/WhiteboardCanvas.tsx — useSync 적용, 연결 오류 UI

- apps/client/vite.config.ts — /rooms WebSocket 프록시 추가 (ws://localhost:1234)

- ecosystem.config.cjs — YJS_PORT: 1234 환경변수 추가

## 4.5 Phase 2에서 해결한 주요 기술 이슈

## Issue 1: @hono/node-server WebSocket 미지원

문제

/rooms/:boardId에 WebSocket 연결 시 404 반환. @hono/node-server의 serve()가 반환하는 서버에 WebSocket upgrade 이벤트가 도달하지 않음.

해결

WebSocket 서버를 API 서버(3000)와 분리하여 독립 포트(1234)로 구동. Vite 개발 프록시가 /rooms/* 요청을 ws://localhost:1234로 프록시.

## Issue 2: 상대경로 WebSocket URI 오류

문제

useSync({ uri: '/rooms/boardId' })로 전달 시 연결 불가. @tldraw/sync 내부에서 new URL(uri)를 호출하는데 상대경로 불허.

해결

window.location.host와 protocol로 절대 WebSocket URL 동적 생성:

const protocol = window.location.protocol === 'https:' ? 'wss:' : 'ws:';

const uri = `${protocol}//${window.location.host}/rooms/${boardId}`;

## Issue 3: ws 라이브러리와 TLSocketRoom 이벤트 바인딩 불일치

문제

TLSocketRoom.handleSocketConnect()는 socket.addEventListener()를 사용해 이벤트를 자동 바인딩하지만, ws 라이브러리는 addEventListener 대신 on()을 사용.

해결

handleSocketConnect()에 socket 전달 후(send/close 인터페이스 충족), ws.on() 으로 message/close/error를 수동 바인딩하여 room 메서드를 직접 호출.

## 4.6 사용자 경험

- 보드 입장 시 랜덤 이름(예: "Swift Fox")과 색상이 자동 부여 — sessionStorage 저장으로 새로고침 시 유지

- 다른 사용자의 커서, 선택 영역이 실시간 표시 (tldraw 내장 presence UI)

- 보드 상태는 2초 debounce 자동 저장 + 마지막 사용자 퇴장 시 즉시 저장

- WebSocket 연결 오류 시 사용자에게 명확한 오류 메시지 표시

# 5. 로컬 실행 방법

## 5.1 최초 설치

cd /Users/joon/Desktop/Ai_Cloude/R_01

# pnpm 위치: /Users/joon/npm-global/bin/pnpm

/Users/joon/npm-global/bin/pnpm install

## 5.2 서버 시작/종료

# PM2로 시작 (API :3000 + WebSocket :1234 + Vite :5173)

./start.sh

# 접속

브라우저: http://localhost:5173

# 종료

./stop.sh

## 5.3 수동 실행 (개발)

# 서버 (API + WebSocket)

cd apps/server && npx tsx src/index.ts

# 클라이언트 (별도 터미널)

cd apps/client && npx vite

## 5.4 실시간 협업 테스트

# 같은 보드 URL을 두 개의 브라우저 탭에서 열면 실시간 동기화 확인 가능

예: http://localhost:5173/board/<boardId>

# 6. 개발 단계 계획 (로드맵)

| Phase | 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 로컬 MVP (캔버스, CRUD, 이미지 업로드, 보드 상태 저장) | ✅ 완료 |
| Phase 2 | 실시간 협업 (@tldraw/sync CRDT, 다중 커서, 자동 저장) | ✅ 완료 |
| Phase 3 | 댓글 시스템 (캔버스 핀 댓글, 스레드) | ✅ 완료 |
| Phase 4 | 프로덕션 (인증, PostgreSQL, S3, Docker) | ⏳ 예정 |

# 7. 주요 설정 변경 기록

- ~/.claude/settings.json에 permissions.defaultMode: "bypassPermissions" 추가 → Claude Code 자율 실행 모드 활성화

- PM2 전역 설치: /Users/joon/npm-global/bin/pm2

- pnpm 전역 설치: /Users/joon/npm-global/bin/pnpm

- Phase 2: ecosystem.config.cjs에 YJS_PORT: 1234 추가

- Phase 2: vite.config.ts에 /rooms WebSocket 프록시 추가

# 8. 참고 링크

tldraw 공식 문서: https://tldraw.dev

@tldraw/sync 협업 문서: https://tldraw.dev/docs/sync

Hono 문서: https://hono.dev

# 5. Phase 3 — 댓글 시스템 (2026-04-02)

## 5.1 개요

캔버스 위에 공간 핀(spatial pin) 기반의 댓글 시스템을 구현했습니다. 실시간 협업 환경에서 팀원들이 캔버스의 특정 위치에 댓글을 남기고 스레드로 소통할 수 있습니다.

## 5.2 구현된 기능

- 공간 핀 댓글: 캔버스 임의 위치 클릭으로 댓글 핀 배치

- 스레드 답글: parentId 기반 1단계 중첩 답글

- 해결(Resolve) 토글: 루트 댓글 해결 처리 (반투명 핀으로 표시)

- 카메라 추적: 캔버스 팬/줌 시 핀 위치 실시간 업데이트 (RAF 기반)

- 3초 폴링: 멀티탭/멀티유저 댓글 동기화

- 키보드 단축키: Escape로 단계별 닫기 (입력창 → 스레드 → 댓글 모드)

- 댓글 모드 토글: 헤더 버튼으로 댓글 입력 모드 진입/해제

## 5.3 신규 파일 (8개)

| 파일 | 설명 |
| --- | --- |
| apps/server/src/repositories/commentRepo.ts | DB CRUD 레이어 |
| apps/server/src/api/routes/comments.ts | REST API 라우터 |
| apps/client/src/hooks/useComments.ts | 댓글 상태 관리 훅 |
| apps/client/src/components/comments/CommentPin.tsx | 핀 아이콘 컴포넌트 |
| apps/client/src/components/comments/CommentThread.tsx | 스레드 팝오버 |
| apps/client/src/components/comments/CommentInput.tsx | 댓글 입력창 |
| apps/client/src/components/comments/CommentsOverlay.tsx | 캔버스 오버레이 |
| apps/client/src/components/comments/CommentToggle.tsx | 모드 토글 버튼 |

## 5.4 수정 파일 (4개)

- apps/server/src/api/app.ts — commentsRouter 등록

- apps/client/src/lib/api.ts — comment API 메서드 추가

- apps/client/src/components/canvas/WhiteboardCanvas.tsx — CommentsOverlay 통합

- apps/client/src/routes/board.tsx — 헤더 댓글 버튼 + 상태 리프팅

## 5.5 API 엔드포인트

- GET /api/boards/:boardId/comments

- POST /api/boards/:boardId/comments

- PATCH /api/boards/:boardId/comments/:commentId

- DELETE /api/boards/:boardId/comments/:commentId

## 5.6 버그 수정 및 안정화

- [CSS 버그] CommentPin의 유효하지 않은 ring CSS 속성 → boxShadow로 교체

- [성능] useComments 훅이 BoardHeader와 CommentsOverlay에서 중복 호출됨 (폴링 2개) → BoardPage 레벨로 상태 리프팅, 단일 인스턴스로 통합

- [에러 처리] useComments 뮤테이션(add/update/delete)에 try-catch 및 롤백 추가

- [에러 처리] WhiteboardCanvas 이미지 업로드 루프에 개별 try-catch 추가

- [에러 처리] api.ts 네트워크 연결 실패와 서버 5xx 에러 구분 처리

- [버그] setupWebSocket.ts ws.on(‘error’) 핸들러에 에러 파라미터 및 로깅 추가

- [성능] CommentsOverlay 카메라 추적 시 floating-point 반올림으로 불필요한 리렌더 방지

- [버그] CommentsOverlay에서 삭제된 댓글이 active 상태로 남는 문제 수정

- [CSS 버그] WhiteboardCanvas에 style={{ position: ‘relative’ }}가 canvas-container의 position: fixed를 덮어써서 흰 화면 발생 → 제거

## 5.7 기술 스택 현황

- Frontend: React 18, Vite 6, tldraw v3, Tailwind CSS, React Router 7

- Backend: Hono, SQLite (better-sqlite3), Drizzle ORM, tsx

- Real-time: tldraw/sync (CRDT WebSocket), 댓글 폴링 3초

- Process: 직접 node_modules/.bin 실행 (pnpm PATH 이슈 우회)

# 6. Phase 4 — 인증/PostgreSQL/S3/Docker (2026-04-02)

## 6.1 개요

Phase 4에서는 로컬 프로토타입을 실제 서비스 수준으로 전환하기 위해 JWT 인증, PGlite/PostgreSQL 데이터베이스, S3 스토리지 추상화, Docker 컨테이너화를 구현했습니다.

## 6.2 데이터베이스 마이그레이션: SQLite → PGlite/PostgreSQL

- 문제: Phase 1–3에서 better-sqlite3 (동기) 사용, 비동기 및 실 PostgreSQL 호환 불가

- 해결책: @electric-sql/pglite (WebAssembly PostgreSQL) 로컬 개발, 실 PostgreSQL 프로덕션 자동 감지 (DATABASE_URL prefix 기준)

- 스키마 재작성: sqliteTable → pgTable, users 테이블 추가, 타입 변경: doublePrecision, boolean, timestamptz

- 버그 해결: index.ts에서 runMigrations() await 빠진 문제 및 구 SQLite .db-shm/.db-wal 파일 충돌로 UnhandledPromiseRejection 발생 → async main()로 래핑 및 데이터 디렉토리 삭제로 해결

## 6.3 JWT 인증 시스템

- 서버 인증: bcryptjs 비밀번호 해시, JWT httpOnly 쿠키, requireAuth/optionalAuth 미들웨어

- API 라우트: POST /api/auth/signup, POST /api/auth/login, POST /api/auth/logout, GET /api/auth/me. 모든 프로젝트/보드/코멘트 라우트에 requireAuth 적용

- 클라이언트 인증: AuthContext, ProtectedRoute, Login/Signup 페이지 (한국어 UI), Header에 사용자 아바타 + 로그아웃 버튼

- 캔버스/코멘트 연동: WhiteboardCanvas와 CommentsOverlay에서 useAuth() 사용자 정보 연동 (랜덤 세션 대신 실제 계정 이름/색상 사용)

## 6.4 스토리지 추상화 (로컬 + S3)

- StorageProvider 인터페이스: upload, delete, getUrl 메서드를 가진 추상 인터페이스 (storage/types.ts)

- 로컬 파일시스템: storage/local.ts — UPLOAD_DIR에 파일 저장

- AWS S3: storage/s3.ts — @aws-sdk/client-s3 사용, MinIO 엔드포인트 및 CloudFront CDN URL 지원

- 팩토리: STORAGE_TYPE 환경 변수로 로컬/S3 자동 선택

## 6.5 Docker 및 프로덕션 설정

- Dockerfile (서버): 멀티스테이지 Node.js 20-alpine 빌드

- Dockerfile (클라이언트): Vite 빌드 + nginx:alpine 서비, SPA fallback, /api 및 /rooms WebSocket 프록시

- docker-compose.yml: postgres (15-alpine), server, client 서비스. MinIO 선택 주석 처리

- .env.example: 모든 환경 변수 문서화

## 6.6 Phase 4에서 해결한 주요 기술 이슈

- UnhandledPromiseRejection (ErrnoError): index.ts에서 runMigrations() await 누락 + 구 SQLite WAL 파일 잔존 충돌 → async main()로 래핑, 절대 경로 PGlite 사용, 데이터 디렉토리 실시간 삭제

- Vite optimizeDeps 경고: 미설치 패키지 (lodash.isequalwith, @tldraw/editor) 나열 → 제거

- DB 연결: connection.ts에서 상대 경로 사용 시 PGlite 경로 오류 → resolve()로 절대 경로 변환

## 6.7 현재 상태

- 모든 API 엔드포인트 정상 동작 (E2E 테스트 통과)

- PGlite로 로컬 개발 서버 정상 기동 (PostgreSQL 설치 불필요)

- 인증 플로우: 회원가입 → 로그인 → 보호도라우트 → 로그아웃 전부 정상

- Docker 빌드 준비 완료. 실 PostgreSQL과 docker-compose up으로 배포 가능

- Tech Stack: @electric-sql/pglite, drizzle-orm/pglite, bcryptjs, jsonwebtoken, @aws-sdk/client-s3, cookie, Docker, nginx

# 7. Phase 5 — 디버깅 및 최적화 (2026-04-02)

## 7.1 작업 개요

Phase 1–Phase 4 MVP 완료 후 전체 코드베이스에 대한 교차 검증, 디버깅 및 보안 강화 작업을 수행했습니다. 총 22개 이슈가 발견되었으며 Critical 5개를 포함한 주요 부분을 수정했습니다.

## 7.2 발견된 이슈 목록 (총 22개)

Critical (5개)

- 1. 소유권 검증 누락: /api/projects/:id, /api/boards/:id 등 변경/삭제 엔드포인트에서 다른 유저의 리소스 접근 가능

- 2. CORS origin 하드코딩: app.ts에서 프로덕션 CORS origin이 https://yourdomain.com으로 하드코딩됨

- 3. 로그인 비밀번호 최솏값 불일치: 회원가입은 min(8) 조건인데 로그인은 min(1)로 설정되어 불일치

- 4. useComments.ts stale closure 버그: loading 상태를 eslint-disable로 억제하며 잘못된 클로저 참조

- 5. ForbiddenError 클래스 미정의: 인증/인가 분리를 위한 403 에러 클래스 없음

High (4개)

- 6. 댓글 사용자 ownership 미검증: 댓글에 user_id 없이 authorName만 사용하여 위장 가능

- 7. 댓글 페이지네이션 없음: 보드의 모든 댓글을 한 번에 반환

- 8. WebSocket 쿠키 파싱 보안: HTTP 환경에서 쿠키 인터셉트 위험 (개발 환경 한정)

- 9. RoomManager 저장 실패 시 재시도 없음

Medium (6개)

- 10. 에러 메시지 한/영 혼용

- 11. Dockerfile 프로덕션 CMD가 tsx 사용 (빌드된 JS 실행 권장)

- 12. Health check DB 연결 미확인

- 13. console.log 프로덕션 코드에 직접 사용

- 14. board_documents.document 컬럼이 TEXT (JSONB 권장)

- 15. 레이트 리미팅 없음

Low (7개)

- 16. 이메일 인증 없음

- 17. 비밀번호 재설정 없음

- 18. 소프트 삭제 없음

- 19. 변경 이력 추적 없음

- 20. 감사 로깅 없음

- 21. 실시간 커서 미지원

- 22. 보드 내보내기(export) 미지원

## 7.3 수정된 파일 목록

| 파일 | 수정 내용 |
| --- | --- |
| apps/server/src/utils/errors.ts | ForbiddenError 클래스 추가 (HTTP 403) |
| apps/server/src/config/env.ts | CLIENT_URL 환경변수 추가 |
| apps/server/src/api/app.ts | CORS origin 하드코딩 제거 → CLIENT_URL 환경변수 사용 |
| apps/server/src/api/routes/auth.ts | 로그인 비밀번호 validation min(1) → min(8).max(100) 수정 |
| apps/server/src/repositories/projectRepo.ts | findOwnerUserId() 메서드 추가 |
| apps/server/src/repositories/boardRepo.ts | projects 임포트 추가, findOwnerUserId() JOIN 쿼리 추가 |
| apps/server/src/api/routes/projects.ts | 모든 라우트에 소유권 검증 로직 추가 (GET/PATCH/DELETE/:id, GET/POST/:id/boards) |
| apps/server/src/api/routes/boards.ts | PATCH/DELETE/:id, PUT/:id/document에 소유권 검증 추가 |
| apps/client/src/hooks/useComments.ts | stale closure 버그 수정: isFirstLoad 파라미터로 분리, eslint-disable 제거 |
| .env.example | CLIENT_URL=https://yourdomain.com 항목 추가 |

## 7.4 핵심 보안 개선 사항

소유권 검증 패턴 (신규 도입)

projectRepo.findOwnerUserId(id): DB에서 userId를 선택하여 리소스 없음(undefined) / 소유자(string) / 미인증(null) 구분

boardRepo.findOwnerUserId(boardId): boards 테이블과 projects 테이블을 INNER JOIN하여 소유자 userId 반환

라우트 패턴: ownerUserId === undefined 시 NotFoundError(404) 반환, ownerUserId 불일치 시 ForbiddenError(403) 반환

CORS 환경변수 패턴

이전: 프로덕션 CORS origin이 https://yourdomain.com으로 하드코딩됨

이후: env.CLIENT_URL 환경변수로 동적 설정, .env.example에 CLIENT_URL 항목 추가

## 7.5 아키텍처 상태 (2026-04-02 기준)

현재 구현 완료

- 모노레포 구조 (pnpm workspaces): client / server / shared

- 인증: JWT + HTTP-only 쿠키, bcrypt(12 rounds)

- DB: PGlite(개발) / PostgreSQL(프로덕션), Drizzle ORM

- 실시간 협업: TLDraw + @tldraw/sync-core WebSocket (포트 1234)

- 파일 업로드: 로컬 스토리지 / AWS S3 (sharp 리사이징)

- 댓글 시스템: 좌표 기반 핀, 스레드, resolve/unresolve

- Docker: client(nginx) + server + PostgreSQL compose 구성

- 소유권 기반 인가: 프로젝트/보드 CRUD 보호

다음 단계 (Phase 6 후보)

- 레이트 리미팅 (auth 엔드포인트 우선)

- 댓글 페이지네이션

- 이메일 인증

- 보드 공유/권한 관리

- 실시간 커서 표시

- 보드 내보내기(PNG/PDF)