Whiteboard

프로젝트 아카이브

디자인 팔을 위한 협업 화이트보드 앱

Google Opal 유사, 더 심플하게

2026년 4월 1일

# 1. 프로젝트 개요

프로젝트명

Whiteboard — 협업 화이트보드 앱

목적

디자인 회사 팀원들과 다양한 클라이언트와 다양한 프로젝트를 진행하면서 프로젝트 별로 노드 방식의 화이트보드를 만들고 동료들과 실시간으로 아이디어 혹은 작업물을 생성하고 공유.

벤치마크

Google Opal과 유사하지만 더 심플하게 구현

주요 기능 목표

- 프로젝트/보드 단위 관리

- 무한 캔버스 (드로잉, 도형, 텍스트, 이미지)

- 이미지 드래그앤드롭 업로드

- 실시간 다중 사용자 협업 (Phase 2)

- 댓글/커뮤니케이션 시스템 (Phase 3)

개발 방향

로컈 테스트 후 온라인 퍼블리싱

# 2. 기술 스택 결정사항

| 역할 | 선택 기술 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 캔버스 | tldraw v3 | 무한 캔버스, 드로잉/도형/이미지 내장, MIT 라이선스 |
| 실시간 동기화 | Yjs + y-websocket | CRDT 기반, 오프라인 충돌 없이 합병, Phase 2에서 구현 |
| API 서버 | Hono + Node.js | 경량, 빠름 |
| DB (로컈) | SQLite (better-sqlite3) | 설정 불필요, 파일 1개 |
| DB (프로덕션) | PostgreSQL | 환경변수로 전환 |
| 이미지 처리 | sharp + multer | 업로드 최적화, 리사이징 |
| 스타일링 | Tailwind CSS v3 | 빠른 UI 구성 |
| 모노레포 | pnpm workspaces + Turborepo | 클라이언트/서버/공유 패키지 분리 |
| 프로세스 관리 | PM2 | 로컈 서버 상시 실행 |

# 3. 구현된 Phase 1 상세

## 3.1 디렉토리 구조

R_01/

├── apps/

│   ├── client/          # React + Vite + tldraw

│   └── server/          # Hono + SQLite

├── packages/

│   └── shared/          # 공유 TypeScript 타입

├── ecosystem.config.cjs # PM2 설정

├── start.sh             # 서버 시작 스크립트

└── stop.sh              # 서버 종료 스크립트

## 3.2 구현된 API 엔드포인트

- GET/POST /api/projects

- GET /api/projects/:id

- PATCH/DELETE /api/projects/:id

- GET/POST /api/projects/:id/boards

- GET/PATCH/DELETE /api/boards/:id

- POST /api/upload (이미지 업로드, sharp 최적화)

- GET /health

## 3.3 화면 구성

- / — 프로젝트 목록 (콸러 카드 그리드, 색상 선택 포함)

- /project/:id — 보드 목록

- /board/:id — tldraw 무한 캔버스 (펜, 도형, 텍스트, 화살표, 이미지 도구)

# 4. 해결한 주요 기술 이슈

## Issue 1: ESM 모듈 내보내기 오류

문제

@whiteboard/shared 패키지에서 ok, fail 함수를 찾을 수 없음

원인

packages/shared/package.json에 "type": "module" 누락

해결

"type": "module" 추가 + import 경로에 .js 확장자 명시

## Issue 2: 브라우저 빈 화면 (Blank Page)

문제

localhost:5173 접속 시 흔 화면만 표시

원인

tldraw 내부 의존성 lodash.isequalwith (CJS 모듈)이 Vite ESM 변환 실패

에러

The requested module 'lodash.isequalwith' does not provide an export named 'default'

해결

vite.config.ts의 optimizeDeps.include에 lodash.isequalwith, @tldraw/tldraw, @tldraw/editor 추가

optimizeDeps: {

include: ['lodash.isequalwith', '@tldraw/tldraw', '@tldraw/editor'],

}

## Issue 3: 서버 미실행 문제

문제

서버가 실행되지 않아 연결 거부 오류

해결

PM2로 프로세스 관리, start.sh/stop.sh 스크립트 제공

# 5. 로컈 실행 방법

# 최초 1회

cd /Users/joon/Desktop/Ai_Cloude/R_01

pnpm install  # PATH: /Users/joon/npm-global/bin에 pnpm 있음

# 서버 시작 (PM2)

./start.sh

# 접속

브라우저: http://localhost:5173

# 서버 종료

./stop.sh

# 6. 개발 단계 계획 (로드맵)

| Phase | 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 로컈 MVP (캔버스, CRUD, 이미지 업로드) | ✅ 완료 |
| Phase 2 | 실시간 협업 (Yjs CRDT, 다중 커서) | ⏳ 예정 |
| Phase 3 | 댓글 시스템 (캔버스 핀 댓글, 스레드) | ⏳ 예정 |
| Phase 4 | 프로덕션 (인증, PostgreSQL, S3, Docker) | ⏳ 예정 |

# 7. 주요 설정 변경 기록

- ~/.claude/settings.json에 permissions.defaultMode: "bypassPermissions" 추가 → Claude Code 자율 실행 모드 활성화

- PM2 전역 설치: /Users/joon/npm-global/bin/pm2

- pnpm 전역 설치: /Users/joon/npm-global/bin/pnpm

# 8. 참고 링크

tldraw 공식 문서: https://tldraw.dev

Yjs 문서: https://docs.yjs.dev

Hono 문서: https://hono.dev